DESIGNBUDDY  /  WORD PRO

项目方案

文档交付质量提升项目方案

原创方法示例 · 未经商业验收 · 不代表真实业务数据

草稿 · 需人工复核

原生内容 / 同源预览 / 可追踪检查

# 章节导航

以下为无页码的原生章节链接，不是已经刷新页码的自动目录。

目标与背景

范围与非范围

交付物与建议关卡

风险与应对

验收条件

# 目标与背景

本项目方案以“保全输入内容、生成可编辑正文、提供同源预览”为目标。此处描述的是建议实施方法，不代表立项已批准、人员已到位或资源已经承诺。

先区分生成新文档与编辑原稿：读取原稿作为来源不等于无损往返。对不支持的修订、复杂域或嵌入对象，应明确告知边界，不把部分提取的结果称作完整还原。

# 范围与非范围

本期范围为商业报告与项目方案的结构化排版、原生表格和有限图片布局。未列入范围的内容包括任意旧稿无损编辑、法律有效性审查和复杂图表的逐节点编辑。

外部模型、图像生成和在线检索属于不同的授权范围。没有单次授权，不应把材料发送给这些服务；没有通道配置，也不能用固定范文或占位图片冒充生成结果。

# 交付物与建议关卡

交付物应包括最终DOCX、从该文件导出的PDF、逐页图像，以及来源和质量记录。每个产物应能追溯到同一个最终版本，而不是混用修复前的Word与修复后的预览。

建议按“内容清单确认—原生生成—真实渲染—有限修复—人工复核”推进。这里的关卡表示建议顺序，不构成未经评估的日期安排、预算或已完成状态。

交付检查矩阵

| 检查对象 | 自动检查依据 | 仍需人工确认 |
| --- | --- | --- |
| 正文 | DOCX文字与输入清单比对 | 事实与推断是否成立 |
| 标题 | 层级、保护属性与PDF位置候选 | 章节节奏是否合理 |
| 表格 | 列宽、表头、逐单元格内容 | 跨页观感与业务口径 |
| 图片 | 尺寸、比例与规范化素材哈希 | 内容、版权与证据范围 |
| 目录 | 原生章节导航链接 | 本例不提供自动目录页码 |
| 页码 | 实际PDF页数与字段配置 | 目标软件字段刷新 |
| 字体 | 部署字体哈希与渲染报告 | 目标客户端字体环境 |
| 修复 | 动作、轮次与内容清单比对 | 复杂遮挡与阅读体验 |
| 兼容性 | 本地LibreOffice渲染记录 | Microsoft Word/WPS实际打开 |

口径：原创方法示例；不是任何项目的实际验收结果

计算：文本检查矩阵，无数值计算

来源：[source-1] 原创排版教学案例 · 本请求内嵌全文；不是业务原件

# 风险与应对

字体替换会影响行宽和分页。部署时应保留实际授权字体及许可，并在报告中记录缺字和替换信号。未报告缺字体也不等于目标客户端已安装了同一套字体。

自动修复可能把问题移动到后续页面。每轮应比较全篇问题清单和内容哈希；发生内容变化或更严重问题时停止或回退，而不是以页数变少作为质量提高的证据。

# 验收条件

自动验收核对文件结构、内容覆盖、来源绑定和实际渲染结果；人工验收核查语义、阅读体验、版权与目标软件兼容性。两者分别记录，不能相互替代。

关键内容缺失、文件打不开或严重可证实溢出不能被综合评分抵消。无法可靠确认的目录页码、文本定位或复杂遮挡应保持待审，不自动授予商业批准。

# 资料原文附录 / WORD PRO SOURCES

来源仅作定位，不代表核验；完整原文及哈希见交付包content-manifest.json。

[source-1] 原创排版教学案例 · 本请求内嵌全文；不是业务原件

DOCX不内嵌字体；接收端需安装Noto Sans SC。LibreOffice渲染不等于Microsoft Word/WPS验收。