DESIGNBUDDY  /  WORD PRO

项目方案

FIELDNOTE

范围、交付、责任、变更与验收的完整项目约定

草稿 · 需人工复核

原生内容 / 同源预览 / 可追踪检查

# 章节导航

以下为无页码的原生章节链接，不是已经刷新页码的自动目录。

目标与背景

范围与不含项

交付物与关卡

角色与沟通

变更管理

风险与应对

验收条件

交接与维护

# 目标与背景

把网站改版从页面交付变成有验收依据的项目

适用对象：委托方产品负责人、设计负责人、实施与验收人员。

目标：形成一套可追溯的需求、页面实现、测试与交付文件。

样例项目为虚构的品牌网站改版；本方案不是合同或已批准预算。

启动时需确认项目名称、品牌材料、目标用户、决策人和现有系统访问范围。

# 范围与不含项

边界先于排期

包含：首页、产品介绍、案例结构、联系表单前端与响应式规范。

包含：可编辑内容、源代码、部署说明、素材清单和测试记录。

不含：支付、CRM 对接、真实邮件发送、法律审查与未经授权的数据迁移。

新增页面、第三方接口或语言版本进入变更流程，不默认为原范围内工作。

# 交付物与关卡

每个关卡都留下可审阅的证据

G1 需求确认：需求清单、页面地图、输入材料与未决问题。

G2 设计确认：关键页面、组件规则、移动端与异常状态。

G3 实施交付：源码、测试、部署、回退与交接文件。

关卡表示依赖顺序，不是实际完成状态。具体日期由资源与依赖确认后填写。

交付与验收对应表

| 交付物 | 确认依据 | 确认岗位 |
| --- | --- | --- |
| 需求与页面地图 | 范围清单逐项对应 | 委托方负责人 |
| 设计与实现 | 页面预览与功能测试记录 | 设计/实施负责人 |
| 部署与交接 | 构建、回退、备份说明 | 运维/验收负责人 |

口径：虚构网站改版项目；列出交付类别，不代表已完成。

计算：非数值表格，不作总计。

来源：[authored] 原创项目管理方法样例 · shared/commercialTemplates.ts projectPages

# 角色与沟通

责任按岗位描述，避免虚构人员承诺

委托方负责人：确认范围、材料真实性和最终验收结论。

交付负责人：维护版本、风险、问题与变更记录，安排评审。

实施与测试人员：提交实现证据、复现步骤、缺陷修复和回归结果。

每次评审记录版本、结论、未决项、责任岗位和下一次复核条件。

# 变更管理

先记录影响，再批准实施

提交：记录变更原因、原需求、新需求与提出人岗位。

评估：说明内容、设计、实现、测试与时间/费用影响。

确认：由授权负责人批准或拒绝；批准前不覆盖已确认基线。

变更表字段：编号、日期、范围、影响、决定、批准岗位、实施版本。

# 风险与应对

明确触发信号与升级方式

材料延迟：关键文案或授权缺失，暂停相应页面定稿并登记阻断。

接口不可用：保留错误态与模拟数据标识，不伪装真实提交成功。

字体和素材：许可不明或缺字时更换来源，随后重新渲染与复核。

敏感数据不写入公开样例或日志。需要生产权限时另行通过安全渠道授予。

# 验收条件

硬性失败不能被综合评分抵消

内容：已确认需求逐项映射到页面，不存在无意义占位或遗漏。

功能：主流程、失败与取消路径可执行，保存与重新打开行为一致。

交付：源文件可开、导出与预览同版、素材许可齐全；严重错误修复后回归。

业务负责人确认语义与范围；测试确认执行证据。验收框未勾选不表示通过。

# 交接与维护

交付后也能找到版本、数据与负责人

交接清单：源码版本、构建命令、环境变量名、部署与回退步骤。

维护清单：备份、恢复演练、依赖更新、域名/证书与问题反馈入口。

来源声明：本文件为原创方法样例，不含真实客户数据或商业承诺。

访问凭据在服务器 Secret 中保存，不附在本文件或聊天记录里。

# 资料原文附录 / WORD PRO SOURCES

来源仅作定位，不代表核验；完整原文及哈希见交付包content-manifest.json。

[authored] 原创项目管理方法样例 · shared/commercialTemplates.ts projectPages

DOCX不内嵌字体；接收端需安装Noto Sans SC。LibreOffice渲染不等于Microsoft Word/WPS验收。